- 附件4：

| （两山指挥部）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）整体支出（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分 |
|  | 全年支出 | 2777.09 | 2777.09 | 1969.75 | 70.93% |  | 10 | 7.09 |
|  | 其中：基本支出 | 561.12 | 561.12 | 561.12 | 100% |  |  |  |
|  | 项目支出 | 2215.97 | 2215.97 | 1408.63 | 63.57% |  |  |  |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成永登县区域南北两山林地管护任务，做好补植补栽、林地清淤、修枝、病虫害防治等林地管护工作，保证林区内不出现乱砍乱伐乱建的违法违章事件发生； |  |  | 1、完成了永登县南北两山7.13万亩和新区范围内1.66万亩林地管理管护工作； 2、完成了8个管理站运行维护工作； 3、完成了林地管护73人补助工作； 4、完成了1项林地调查项目； 5、完成了市列下达500亩林地抚育工作；完成新区本级预算下达完成了1000亩森林抚育工作、1000亩林地清淤工作及景中高速500亩面山景观提升工作。 6、完成了1.31万平方米陡削坡抚育管护工作。 |  |  |  |  |
|  | 目标2：完成永登县区域南北两山林区内夏灌和冬灌任务，轮灌至少在两遍以上，并完成塘坝清淤，小型水利设施的维修维护工作； |  |  | 1、完成面山水利工程维修及泵站水泵机组设备的维修及运行维护，保障灌溉的正常进行； 2、完成灌溉面积23931.4亩，老区灌溉水量达332.62万立方米，新区范围的灌溉水量达到 灌溉质量达标；通过喷灌洗尘、重大节庆喷灌造景改善城市人居环境；通过灌溉补水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率 |  |  |  |  |
|  | 目标3：完成市指挥部下发的重点项目工程建设； |  |  | 1、完成茅茨重点水利工程维修，通过对重点水利项目的持续实施，完成投资任务，确保改造区域林地的水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，改善灌溉条件。 2、完成2021年森林植被恢复项目下达的部分任务，因该项目建设周期为3年，2021年主要完成人工造林整地1590.6亩；完成抚育整地1410.4亩（3001亩整地工作全面完成）；项目计划栽植各类苗木21.88万株，实际累计完成栽植侧柏、云杉、刺槐、山杏等各类苗木13.5万余株，占计划完成量的61.7%；焊接安装各类管道2.6万余米，其中DN32钢管1396米、DN50钢管19304米、DN80钢管5748米，安装32喷头1164个、DN50闸阀290台套、DN50球阀290个、DN80闸阀30台套，购买橡胶软管900米。（水利管网安装全部完成）。 |  |  |  |  |
|  | 目标4：完成冬季11月-次年5月的护林防火工作，确保不发生大的森林火灾。 |  |  | 1.通过制作防火宣传牌、横幅，购置防火器材，加大防火宣传力度，降低发生火灾的风险； 2.冬季开设防火隔离带； 3.在防火紧要期雇佣护林防火人员并组建半专业扑火队； 4、加强防火宣传车巡逻次数，加大护林防火宣传力度。 通过以上工作的开展，确保林区内部发生大的森林火灾，保护两山来之不易的绿化成果。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目支出预算执行率 | ≥80% | 63.57% | 2 | 1 | 因2021年森林植被恢复项目建设周期是3年，导致项目预算执行率低，下一步按照设计按期完成项目建设任务。 |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1 | 财务管理制度有待进一步完善 |
|  |  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1 | 重点工程各项规章制度不够健全，管理的不规范 |
|  | 履职效果 | 部门履职目标 | 林地管护面积 | 87847亩 | 87847亩 | 2 | 1 | 管护区域面积较大，护林人员年龄偏大，部分边缘地段未及时管护到位。下一步将早安排、早部署，落实检查监督机制，确保工作及时有效完成 |
|  |  |  | 造林面积 | 3000亩 | 3000亩 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 轮灌遍数 | ≥2遍 | 2遍 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 护林防火面积 | 10万亩 | 10万亩 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 灌溉工作达标率 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | 受“引大”供水和高温天气制约，灌溉达标率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。因部分管道年久失修，破损严重影响灌溉。 |
|  |  |  | “上水”区林木保存率 | ≥80% | 80% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | “三水”区林木保存率 | ≥70% | 70% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林火灾及时上报率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 森林火灾控制率 | ≤5% | ≤5% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 部门效果目标 | 带动周边区域内的经济发展 | 带动 | 带动 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提高周边居民收入 | 提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 改善市民居住环境 | 改善 | 改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提升居民防火减灾意识 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 减少水土流失 | 减少 | 减少 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 改善兰州新区气候环境 | 改善 | 改善 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会影响 | 维护林区社会稳定 | 维护 | 维护 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 促进周边居民就业 | 促进 | 促进 | 2 | 2 |  |
|  | 能力建设 | 长效管理 | 建立部门长效管理机制 | 建立 | 建立 | 2 | 2 |  |
|  |  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 85% | 70% | 4 | 1 | 防火信息平台及防火监控发挥作用不明显，防火监控覆盖率低。 |
|  |  | 档案管理 | 各项目资料归档及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 2 | 各项目资料归档的不够及时，有时存在项目资金不全的现象。下一步要督促项目资料归档，以作备查。 |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 主管部门满意度 | 85% | 85% | 10 | 8 | 主管部门对部分绿化、水利工作不甚满意，提出整改意见，我们要积极整改并督促落实。 |
|  |  | 服务对象2的满意度 | 周边群众满意度 | 85% | 85% | 10 | 8 | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议优化树种，提升林区档次，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施，申请资金，做好景观提升工作。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。